采购文件

项目名称：飞行区管理部标志线施划工程项目

项目编号：WX/JCGS-16-011-N

目录

第一章 竞争性谈判公告	3

一、项目概况	3

二、承包方资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 项目内容及技术要求	5

一、项目说明	5

二、工程要求	5

第三章 谈判须知	8

一、响应文件的构成	8

二、评标与中标	8

第四章、响应文件格式与要求	11

格式一：	11

格式二：	12

格式三	13

格式四	14

格式五	15

格式六：	16

- 第一章 竞争性谈判公告

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司拟采用竞争性谈判的方式进行飞行区管理部标志线施划工程项目，现邀请符合条件的承包方前来参与此次谈判活动。

- 一、项目概况

（一）项目名称：飞行区管理部标志线施划工程

（二）项目编号：WX/JCGS-16-011-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 服务期限 | 施划面积 | 资质要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行区管理部标志线施划工程 | 2年 | 17964.73平米 | 具有公路工程施工总承包三级及以上资质、市政公用工程施工总承包三级资质及以上资质、在营业执照经营许可范围内具有道路标线施工资质并具有有效的安全生产许可证 |  |

- 二、承包方资格要求

（一）承包方应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4、参加本次采购活动前，在经营活动中没有重大违法记录;

5、有近两年类似项目的相关业绩证明（中标通知书或合同）。

6、投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

- 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的承包方可于2016年8月18日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2016年8月25日上午9:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼205招标室

- 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话： 0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯机场

- 第二章 项目内容及技术要求

一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）服务期：从中标通知书发出之日起20日内完工（雨天工期顺延）

（三）工程地点：鄂尔多斯机场飞行区内

（四）承包方式：包工包料

（五） 工程预算：25.7974万元

（六）总工程量：17964.73平方米

（七）合作期限：2年

（八）质保期：1年

（九）付款方式：每个服务期完工验收合格后，支付工程款的80%，剩余20%作为质保金，收款时应当向我方出具全额的增值税专用发票。在质保期内，承包方应承担保修责任，相关费用由承包方自行承担。质保期满后，工程无质量问题，我方将质保金全额支付承包方，如出现质量问题，我方不向承包方支付质保金。

- 二、工程要求

1、工程质保要求：共计17964.73平方米标志线施划，为确保标志线清晰有效，（其中重点跑道中线、滑行线标志线、瞄准点、接地带等区域标志线）在质保期内依据甲方提供标志线实际磨损、污染、老化、褪色等量，组织合约施工单位随时进行补划，相关费用由承包方自行承担。施工单位在甲方邮件形式通知后三日内进场施划，如未按规定时间开始施工，每延误一日按总工程造价0.5%扣除。

2、设备及材料供应：

（1）道面标志线采用溶剂型涂料，冷喷施划。所需各类材料、机械设备等全部由承包方承担。要求采用车载式或手推式高压无气喷涂设备，并在竞标前向我方提供材料厂家资质复印件并盖章，溶剂型涂料技术要求应符合《机场道面标志涂料技术要求》。

（2）每日施工人员不低于7人（其中包括现场运送涂料司机及现场指挥2人），施工单位接到我方通知后所有进场人员（含管理人员在内）2日内统一到飞行区管理部报到，并接受飞行区管理部安全教育培训及考核，考核未通过者不予颁发控制区通行证件。施工期间不允许随便更换施工人员，如特殊情况，更换施工人员至少提前三个工作日内向监管方提出申请。，划线人员未按甲方要求配齐，造成施工时间耽搁过长，超过甲方规定时间未完成，延期未完成按总工程额1%扣除。

3、材料要求：道面标志线采用溶剂型涂料，冷喷施划。所用材料必须提供有效期证明及合格证。

4、施工管理要求：

（1）证件办理：施工单位进入飞行区所有人员、车辆必须提前统一，一次性办理控制区通行证件，不得中途更换人员及车辆。施工单位在中标公示后立即联系监管部门准备办理通行证事宜，并在3日内将所有进场人员、车辆及机械所需办证材料及费用全部交到监管部门统一办证，（施工单位必须确定一名管理人员全程负责证件办理工作）。进入飞行区时持通行证、身份证（驾驶车辆需携带驾驶证、行驶证、车辆通行证）在机场监管人员陪同下主动接受安检检查,检查通过后方可进入飞行区，严禁藏匿夹带违禁物品。

（2）施工方案、计划及安全协议：中标单位应做好施工组织计划，中标公示后3个工作日内将施工方案报送监管单位，并与监管单位签订安全协议，施工期间要将次日使用设备及施工进度表报监管部门并签字确认，如施工方无报送相关资料，监管方视为不进行施工，原则上不协调安排次日施工；

（3）现场施工管理：施工人员严格准守机场公司各项规章制度，进场人员需穿戴反光服饰，统一着装，进场车辆应安装监管方指定的旋转警示灯，按规定的时间、路线出入飞行区，必须在指定的区域内施工，不得随意离开施工现场、严格服从机场监管人员指挥。施工单位除严格服从甲方监管外，必须指定专人负责现场的安全管理工作，安全管理人员认真履行职责，实施现场安全监督,不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制。施工现场应做到每天完工清场，各类设施设备要排放整齐。未经我方监管人员批准不得擅自将施工物品存放于飞行区内或机场围界附近。

（4）飞行区内多为夜间施工，不可控制因素较多，施工方合理安排工期，如多遇夜间降雨及航班延误影响工期，监管方视情况延长施工工期。如因施工方管理及施工进度原因，未按规定时间完成工程项目，每延期一日扣除工程款总额1%；监管方提出限期整改意见，施工必须按时限完成整改，每延期一日扣除工程款总额0.5%。

（5）施工单位在机场附近做好划线漆的储备工作，白色漆  黄色准备不低于20桶，黑色漆不少于10桶、少量红色漆 。保持划线区域干净整洁，如划线以外区域因施工不当，造成漆渍或造成道面污染，每次处罚500-2000，施工单位必须及时整改。

（6）施工单位必须严格遵守相关规定，未按机场监管要求执行（人员不听从现场管理、施工方协调组织不当等违反劳动纪律），监管方应对施工方进行处罚，处罚金额不低于500元;出现违反施工管理规定情况且未造成安全隐患（藏匿打火机、发现隐患未报被由监管方发现等），监管方警告并处罚金额1000-3000元；出现违规操作造成安全隐患，处罚金额为5000-10000元，情况严重者，监管方中止与施工方合同，施工方自行承担前期费用；以上处罚施工方必须在开具罚单2工作日内交监管方财务管理部，并及时向监管方出示交费收据。

5、施工工艺要求：

（1）不得在雨天、雪天、雾天或潮湿、冰冻情况下施工，涂刷时道面必须干燥、洁净，如果涂刷结束2h内可能降雨，不得施工。

（2）不得使用过期材料，且涂料保存温度不低于0℃。

（3）施工前应估算涂料用量，将足量的涂料灌入涂料箱或密封罐中，涂刷前应将涂料充分搅匀，可参配稀释剂，但用量不应超过涂料总量的5%。

（4）施工时用高压泵增压，通过特殊喷嘴将涂料雾化喷射到道面上形成涂层，喷涂过程不得随意中断。

（5）喷涂时不得存在虚边及气泡现象，喷涂厚度要求在0.2-0.6mm之间，如因天气原因造成少量气泡，监管方做现场判定。

（6）施工现场远离明火，保持空气畅通，涂料喷涂时应准备充足的水，扫帚和吸水布等物资，以防标志线划错后能够及时清洗。

第三章  投标人须知

## 一、投标人资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人须具有公路工程施工总承包三级及以上资质、市政公用工程施工总承包三级资质及以上资质、在营业执照经营许可范围内具有道路标线施工资质并具有有效的安全生产许可证；

（三）投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）。

## 二、响应文件的构成

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标人是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司规划发展部组织成立竞争性谈判小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、投标人签到，抽取谈判顺序；

2、投标人资格及响应文件初审；

3、与投标人针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据投标人报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质（原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质是否符合采购文件要求；投标人的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认投标人代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各投标人代表身份真实性无法确定或投标人资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许投标人进行更正补救或取消该投标人谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应投标人的响应程度，进行项目谈判准备。

投标人通过抽签的方法确定参加谈判投标人的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位投标人分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，将从工程造价、施工组织设计、工期、质量、项目负责人答辩、投标人的经历及业绩计分6个方面按照本章确定的评分标准进行综合计分，评分采用百分制，分项得分保留两位小数，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

（三）确定成交投标人

若各投标人最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐确定成交候选投标人之前，如果谈判小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选投标人的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选投标人递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的投标人为成交投标人。如成交投标人拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该投标人的中标资格，由排在第二的成交候选投标人递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，投标人可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）