市场营销分公司

采购文件

项目名称：鄂尔多斯机场货运监控设备采购项目

项目编号: CG/SCFGS-16-0005-N

2016年9月13日

目录

一、询价采购公告	3

（一）项目概况	3

（二）响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（三）联系方式	3

二、供应商须知	4

（一）供应商资格要求	5

（二）响应文件应包括	4

（三）评标与中标	5

三、采购人需求	6

（一）采购内容	6

（二）商务要求	7

（三）付款方式	7

第四章、响应文件格式与要求	13

格式一：	13

格式二：	14

格式三:	15

格式四：	16

格式五：

# 一、竞争性谈判公告

鄂尔多斯机场管理集团有限公司市场营销分公司拟采用竞争性谈判的方式采购鄂尔多斯机场货运监控设备采购项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购。

## （一）项目概况

1、项目名称：鄂尔多斯机场货运监控设备采购项目

2、项目编号：CG/SCFGS-16-0005-N

3、采购人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

4、资金来源：企业自筹

5、采购内容

具体内容见采购文件。

采购控制价：30 万元。

采购价格包括：设计费、人员路程、食宿费、设施设备施工费、材料运输费、施工垃圾清运费（施工垃圾不得倒置在我机场）、增值税税费、人员办理证件费

## （二）响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件接收截止（开标）时间：2016年9月23日10:00.

开标时间：2016年9月23日10:00

地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司办公楼205室（鄂尔多斯机场办公区）

## （三）联系方式

联系人：张竞丹

联系电话: 0477-3855610

邮政编码：017200

邮    箱：DSNJS2012@126.com

# 二、供应商须知

## （一）供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）

7、法律、行政法规规定的其他条件;

## （二）响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本）。复印件加盖公章，提供原件备查。

2、产品最终报价表；

3、报价货物详细技术参数；

4、公司对公账号。

5、供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内），确因检察机关时限原因无法按时开具的，需后补。

6、投标文件电子版（光盘或U盘）

## （三）报价文件要求

1、以上资料均需加盖公章后彩色扫描，投标人在9月23日10:00前将投标文件纸板及电子版密封送至鄂尔多斯机场综合办公楼205室。

2、本次报价为多次报价，投标报价应为投标人能够给予的最低价格。

3、供应商报价时应写明单价及总价，产品的详细配置参数，并包含货物运输、安装调试、增值税税费、售后服务及技术培训等交给采购人使用前所有可能发生的费用，定标后不再增补任何费用；投标报价单价与总价有出入的，以总价为准。

4、所有设备的报价均不得超出预算单价的范围。如果采购总价格与单价累加有差别的，以总价为准。

## （四）评标与中标

1、评标

鄂尔多斯机场管理集团有限公司采购管理部门组织成立采购小组针对以下内容进行评标：

a、对招标文件的响应情况

b、价格

c、到货时间

d、供应商履行合同的能力

e、承诺的售后服务

f、其他采购小组认为必须考虑的因素

2、中标

a、采购小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照性价比最高原则推荐前两名为成交候选人

b、经采购小组全体成员三分之二以上多数推荐的排在第一名的供应商即为成交供应商。

- 中标结果公示

中标结果将在开标后3个工作日内在我公司官网公示，不再另行通知。官网网址：http://ordosairport.com/NewsList.aspx?CID=129

# 三、采购人需求

## （一）采购内容

## 在指定区域设计、安装货运监控设备采购项目，要求投标人实地勘察库房面积需求并出具报价单，根据场地情况及我方设计要求，先出设计方案，设计方案应包含：

## 中标人应根据采购人需要，对设计方案进行调整，直到采购人满意后，方可开始安装，安装过程中，采购人会派施工监理进行施工监督。

## 1、施工要求：

（1）按照要求提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好，以旧当新。未经甲方同意不得随意更改方案，并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件资料文件等。

（2）、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品直至解除合同。由此带来的一切损失由乙方负责。

（3）、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。

## 项目需在9月30日前完成设计、施工。

2、硬件要求

| 名称 | 品牌型号 | 数量 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬盘录像机 | # 海康威视32路8盘位数字网络音视频录像机 | 2 | • 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机; • 支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放; • 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能; • 支持HDMI与VGA同时输出，输出分辨率最高均可达1920x1080p; • 全新的UI操作界面，支持一键开启录像功能; • 支持冗余录像和假日录像; • 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览; • 支持16路4CIF实时同步回放及多路同步倒放; • 支持标签定义、查询、回放录像文件; • 支持重要录像文件加锁保护功能; • 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期; • 支持8个SATA接口， 可选支持1个eSATA盘库，用于录像和备份; • 双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定等应用; • 支持海康威视DDNS域名解析系统; • 支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能。 |
| 摄像头 | 海康威视 | 8 | - 8个球型，300万像素以上，数字，网络，具有红外夜视功能，360°连续旋转，平台控制； |
| 摄像头 | 海康威视 | 24 | - 24个枪型， 500万像素以上，数字变焦，网络，具有红外夜视功能， - 无监视盲区，恒流电路设计 |
| 拾音器 |  |  | - 先进的微型拾音器专业环境声音数字化监控探头，隐蔽安装。 - 50平方内高保真、高灵敏、噪音低。 - 同步监控录音。 |
| 硬盘 | # ST4000V希捷4TB 监控级硬盘 | 16 | 监控专用硬盘 大于等于4000G希捷监控版(保修贰年) 保存时间不低于90天 |
| 液晶监视器 | # 海康威视监视器 | 1 | # 液晶监视器 22寸屏幕；采用TFT-LED背光显示；支持1080P高清显示；支持HDMI 1.3 # 支持专业监视标准BNC接口，支持一路BNC监控视频输入； TN面板、最佳分辨率1600*900 、5ms响应、16.7M色数 |
| 交换机 | # SG1024T TP-LINK 普联24口千兆 | 2 | # 核心交换机 - 24个10/100/1000M自适应RJ45端口 - 所有端口均具备线速转发能力 - 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 - 提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境 - 支持通过拨动开关切换交换机工作模式 - 即插即用，可上机架 |
| 交换机 | # TL-SG1008+TP-LINK 普联8口千兆 | 10 | - 分线交换机 - 提供8个10/100/1000M自适应RJ45端口 - 支持绿色以太网，降低功耗，节约能源 - LED动态指示灯，显示端口的连接状态和设备运行状态 - 支持端口自动翻转，使用更方便 - 支持MAC地址自学习 |
| 电源线 |  |  | - 室外抗拉、抗干扰专用纯铜电缆，根据实际用量计算 |
| PVC管 | PVC 16 |  | - 防火，防水，防干扰， 根据实际用量计算 |
| 机柜 |  | 1 | - 网络机柜 - 神州机柜T6.6622 网络机柜22U 1.2米600深 19英寸标准网络机柜 |
| 网线 |  |  | - 超5 类非屏蔽室内网线，根据实际用量计算 |
| 电源 | 启睿安防专用 |  | - 防雷，防水大功率，根据实际用量计算 |
| 支架 |  | 32 | - 墙面球机壁装支架，钢质支架，摄像机壁装 |
| 施工 |  |  | - 专业监控施工，防水、防雷、防静电、防雨淋，拆除旧的设备及摄像头 |

## （二）商务要求

1、供应商填到的单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、税费、安装调试费。

2、中标人必须对报价文件付全部责任，在成交后3个工作日内签订合同，。

3、在完成设计并安装完毕后15个工作日内组织验收，验收内容包括：是否符合设计要求，所用材料质量是否达标。中标人需证明监控设备存储期限能够达到90天以上。验收合格后拆除旧设备及摄像头。

4、验收通过后，产品养护维护期1年。在质保期内，产品因安装或质量原因而发生故障，中标人应给予免费维修或更换，产品在销售后十五天内出现质量问题均可退货，产品在销售后30天内出现质量问题均可换货。

4、产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

## （三）付款方式

本次采购项目预付款，中标人签定合同后，采购人支付工程预算款的30%，工程竣工验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额发票后，支付至结算工程款的95%，剩余5%作为质保金，在质保期结束后10个工作日内支付。

四、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、供应商公司介绍……………………………………………………（ ）

五、项目售后服务承诺和质量保证措施………………………………（ ）

六、各类证明材料…………………………………………………… （ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场管理集团有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 所投产品名称 | 所投产品图片 | 数量 | 单价 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 格式六：

供应商公司介绍（包括办公场所、组织结构、经营业绩等）

格式七：

项目售后服务承诺和质量保证措施

格式八：

各类证明材料