鄂尔多斯空港园区凤凰城机场公寓房间改造项目

（项目编号：WX/JTGS-21-01-W）

招标文件

招标人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

2021年5月10日

目  录

第一章 招标公告	- 1 -

第二章 投标人须知	- 3 -

第三章 评标办法（综合评估法）	- 19 -

第四章 合同条款及格式	- 25 -

第一部分 合同协议书	- 26 -

第二部分 通用合同条款	- 29 -

第三部分 专用合同条款	- 88 -

附  件	- 107 -

第五章 工程量清单	- 124 -

第六章 图  纸	- 129 -

第七章 技术标准和要求	- 130 -

第八章 投标文件格式	- 131 -

封  面	- 131 -

目  录	- 132 -

第一部分：商务部分	- 133 -

一、投标函及投标函附录	- 134 -

（一）投标函	- 134 -

（二）投标函附录	- 135 -

二、法定代表人身份证明	- 136 -

二、授权委托书	- 137 -

三、投标保证金	- 138 -

四、已标价工程量清单	- 139 -

五、项目管理机构	- 140 -

（一）项目管理机构组成表	- 140 -

（二）项目经理简历表	- 141 -

（三）其他主要项目管理人员简历表	- 142 -

六、资格审查资料	- 143 -

（一）投标人基本情况表	- 143 -

（二）近年财务状况表	- 144 -

（三）近年完成的类似项目情况表	- 145 -

（四）正在施工和新承接的项目情况表	- 146 -

（五）近年获奖资信情况表	- 147 -

（六）近年发生的诉讼及仲裁情况	- 148 -

七、其他材料	- 149 -

第二部分：技术部分	- 152 -

施工组织设计	- 153 -

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表	- 154 -

附表二：劳动力计划表	- 155 -

附表三：进度计划	- 156 -

# 第一章 招标公告

鄂尔多斯空港园区凤凰城机场公寓房间改造项目招标公告

1. 招标条件

鄂尔多斯空港园区凤凰城机场公寓房间改造项目经鄂尔多斯机场管理集团有限公司总经理办公会2021年第一次会议通过，已具备招标条件，现对本项目的施工进行招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：鄂尔多斯空港园区凤凰城机场公寓房间改造项目

2.2建设地点：鄂尔多斯机场空港物流园区

2.3建设规模：空港园区凤凰城机场公寓房间改造

2.4招标范围：本项目工程量清单范围内全部内容的施工

3. 投标人资格要求

3.1资质条件：投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.2项目负责人要求：项目经理（项目负责人）须具备建筑工程专业二级（含）以上建造师资格，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且未担任其它在建项目建设工程的项目经理。

3.3业绩要求：投标人在近年（2018年至今，以合同签订时间为准）至少承担过1项建筑装修装饰工程施工（不限规模、不限合同价）业绩。

3.4信誉要求：（1）投标人不存在下列情形之一：①处于被责令停业，投标资格被暂停或取消状态；②近年（2018年至今）有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

（3）在“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。

3.5财务要求：投标人在近年（2018年至今）财产没有处于被接管、冻结，破产状态。

3.6本次招标不接受联合体投标。

- 投标文件的递交

招标文件获取：点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年 5月17 日下午 18:00 递交响应文件截止（评标）时间：2021年5 月 18 日下午14:30 。报名成功后，直接从鄂尔多斯机场管理集团官网下载招标文件

递交投标文件截止时间：2021年 5 月 18 日下午14：30时（北京时间）

开标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼208室

开标方式：现场开标

5. 发布公告的媒介

本次招标公告在《鄂尔多斯机场管理集团有限公司官网》发布。

6. 联系方式

招标人：鄂尔多斯机场管理集团有限公司

地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗

联系人：苏女士

电话：0477-3855903

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表与本章正文内容相抵触的，以正文为准。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：鄂尔多斯机场管理集团有限公司 地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗 联系人：苏女士 电话：0477-3855903 |
| 1.1.4 | 项目编号 | WX/JTGS-21-01-W |
| 1.1.5 | 项目名称 | 鄂尔多斯空港园区凤凰城机场公寓房间改造项目 |
| 1.1.6 | 建设地点 | 鄂尔多斯空港物流园区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 全额出资 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 建设规模 | 空港园区凤凰城机场公寓房间改造 |
| 1.3.2 | 招标范围 | 本项目工程量清单范围内全部内容的施工 |
| 1.3.3 | 计划工期 | 30日历天 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 符合国家验收标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 项目负责人要求：项目经理（项目负责人）须具备建筑工程专业二级（含）以上建造师资格，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且未担任其它在建项目建设工程的项目经理。 业绩要求：投标人在近年（2018年至今，以合同签订时间为准）至少承担过1项建筑装修装饰工程施工（不限规模、不限合同价）业绩。 信誉要求：（1）投标人不存在下列情形之一：①处于被责令停业，投标资格被暂停或取消状态；②近年（2018年至今）有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。 （2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。 （3）在“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。 财务要求：投标人在近年（2018年至今）财产没有处于被接管、冻结，破产状态。 其他要求：本次招标对于投标人的技术、标准要求详见招标文件。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.5.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.5.2 | 投标人提出问题的截止时间 | // |
| 1.5.3 | 招标人书面澄清的时间 | // |
| 1.6 | 分包 | 不允许 |
| 1.7 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 本招标文件的变更公告、答疑澄清文件等（变更公告、答疑澄清文件作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力，如投标人未按本项目变更公告、答疑澄清文件办理投标事宜，造成的后果由投标人自行承担。） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间3日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年 5 月18 日下午14：30时（北京时间） |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人须提供有效的《信誉承诺书》、《农民工工资保障金的交纳与使用承诺书》 |
| 3.2.2 | 最高投标限价 | 招标控制价（最高投标限价）：人民币（大写）伍拾肆万柒仟零叁拾肆元贰角玖分（¥547034.29）； *投标报价高于招标控制价为无效报价，属未实质响应招标文件，不进入详细评审，按否决投标处理。 |
| 3.2.3 | 投标报价的其他要求 | 符合招标文件“工程量清单”给出的编制说明、子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量等内容。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起计算30天 |
| 3.3.2 | 质保期限 | 质量保修期为24个月，防水质保期5年。 |
| 3.4.1 | 投标保证金的缴纳和退还 | 1、投标保证金的金额：本项目投标人需提交投标保证金人民币（大写）壹万元整（¥10000.00） 2、缴纳截止时间：同投标截止时间（以“投标保证金汇划来账回单”上时间为准） 3、缴纳方式：一次性足额从基本账户电汇或采用银行保函形式 4、缴纳要求：投标人在电汇或转账时在汇款用途或转账用途一栏中注明所投项目编号 5、投标保证金账号： 纳税人名称：鄂尔多斯机场管理集团有限公司 纳税人类型：一般纳税人 纳税人识别号：9115 0600 0578 3739 72 （三证合一统一社会信用代码） 地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗布尔台格乡 开户行名称：内蒙古伊金霍洛农村商业银行股份有限公司康城支行 开户行账号：7804 5012 2000 0000 0012 36 开户行行号：4022 0588 1264 6、投标保证金退还：中标人与招标人书面合同签订后5日内向所有投标人原账户退还投标保证金 |
| 3.4.2 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 投标人存在下列情形的，招标人将取消其中标资格且不予退还投标保证金，如果造成的损失超过投标保证金金额的，将要求投标人赔偿超过部分的损失。同时，招标人会向有关监督部门报告，由监督部门进行相应处罚。 ①中标后，无正当理由放弃中标资格； ②中标后，无正当理由不与招标人签订合同； ③在签订合同时，向招标人提出附加条件； ④不按照招标文件要求提交履约保证金； ⑤要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容； ⑥要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容； ⑦法律法规和招标文件规定的其他情形。 |
| 3.5.1 | 近年财务状况的年份要求 | 2018年至今 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2018年至今 |
| 3.5.3 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2018年至今 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 签字、盖章要求 | 符合第八章“投标文件格式”对签字、盖章的要求，法定代表人或其委托代理人签字字迹清晰，公章、法人章无遗漏 |
| 3.7.2 | 投标文件份数 | 正本1份、副本4份，电子版U盘2份（标明投标人名称） |
| 3.7.3 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应分别左侧胶装成册并编制目录，禁止活页和没有编排页码的投标文件，建议投标人双面打印投标文件，投标文件的副本可采用正本的复印件 |
| 4.1 | 封套上写明 | 招标人地址：鄂尔多斯国际机场 招标人名称：鄂尔多斯机场管理集团有限公司 项目编号：WX/JTGS-21-01-W 鄂尔多斯空港园区凤凰城机场公寓房间改造项目投标文件在2021年5月 18 日下午14：30时（北京时间）前不得开启 |
| 4.1.2 | 递交投标文件地点 | 鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼208室 |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼208室 |
| 5.2 | 开标程序 | 招标人按下列程序进行开标： （1）投标人递交投标文件； （2）主持人宣布投标文件递交截止时间已到，停止接收投标文件； （3）介绍参加开标会的单位及人员； （4）宣读开标纪律； （5）设有标底、投标最高限价的，公布标底及投标最高限价； （6）公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； （7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：五人以上（含五人）单数，其中招标人代表不超过成员总数的三分之一，专家不少于成员总数的三分之二； 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，当有效投标人数量小于等于3家时，评标委员会可推荐1-2名中标候选人，或者根据《评标委员会和评标办法暂行规定》第二十七条规定，否决全部投标。当有效投标人数量大于3家时，评标委员会推荐3名中标候选人。有效投标人是指通过初步评审和未被评标委员会否决投标的投标人。 |
| 8 需要补充的其他内容 | 付款比例 | 工程完工并通过甲方验收合格后付至合同价的70%；经审计单位出具审计报告并提交相关竣工验收资料后付至97%，剩余3%作为质保金。 |
| 8.1 合同类型 |  |  |
| 工程量清单固定单价合同。 |  |  |
| 8.2 投标人代表出席开标会 | 按照本须的规定，投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时到场参加开标会。递交纸质投标文件时，如果是法定代表人，应出示法定代表人身份证明文件及本人身份证原件，如果是法定代表人的委托代理人，应出示法定代表人授权委托书及委托代理人身份证原件；否则，招标人将拒绝接收其投标文件。 |  |
| 8.3 中标公示 | 在中标通知书发出前，招标人将中标情况在《鄂尔多斯机场管理集团有限公司官网》公示，公示期不少于3日。 |  |
| 8.4 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。 |  |
| 8.5 投诉异议 | 具体包括以下内容：投标人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容： 1、投诉人的名称、地址及有效联系方式；被投诉人的名称、地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索及相关证明材料。 2、投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。 对招投标法实施条例规定应当先提出异议的事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件。已向有关房屋建筑和市政工程招标投标监督部门投诉的，应当一并说明。 3、有下列情形之一的投诉，不予受理：（1）投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系；（2）投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；（3）投诉书未署投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字并加盖公章的；（4）超过投诉时效的；（5）已经做出处理决定的，并且投诉人没有提出新的证据的；（6）投诉事项应当先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或者行政诉讼程序的。 4、投诉人故意捏造事实，伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |  |

投标人须知正文

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6 建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表。

1.3.2 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表,投标人需提供清单编制的软件版资料。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人存在下列情形之一的，作否决其投标的处理：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（14）投标联合体没有提交共同投标协议；

（15）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（16）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（17）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（18）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（19）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（20）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（21）不同投标人的投标文件的分部分项报价错漏一致，且没有合理解释的；

（22）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（23）投标人法定代表人或其委托代理人（以法定代表人授权委托书为准）未按本招标文件投标人须知有关规定参加开标会，或虽参加开标会但不能出示有效身份证件证明其身份的；

（24）投标行为违反招投标有关法律、法规及规章规定的。

1.4.4 投标人存在下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，作否决其投标的处理：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

1.4.5 投标人存在下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，作否决其投标的处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（不同投标人的投标文件的文件制作机器码一致）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.4.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）工程量清单；

（5）图纸；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 对迟于上述时间要求澄清的，招标人或招标代理机构可以不予答复。

2.2.4 澄清纪要作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一部分：商务部分

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料（适用于未进行资格审查的）；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二部分：技术部分

施工组织设计。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解项目的位置、周边环境、技术要求以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价，投标总报价为各分项报价之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤消其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应在投标截止时间前按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达投标人须知前附表规定帐户。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决其投标处理。

3.4.3 招标人确定中标人后，按相关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一后的载有统一社会信用代码的营业执照，企业资质证书、安全生产许可证等副本复印件，以及招标文件载明的其他证明材料。

3.5.2 “近年完成的类似工程施工业绩情况表”应附合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在施工和新承接的类似工程情况表”应附合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明有关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

3.5.5 招标人要求的其他资料，详见投标人须知前附表及评标办法前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本、电子版份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本和副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1 投标文件的正本与副本应分别用内层封套包装，电子版用信封密封并与正本封装在一起，然后密封到同一个外层封套内，在内层和外层封套上均应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的内封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，在内层和外层封套上均应注明项目信息，具体信息内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3.7条、第4.2条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点竞争性磋商开标，可以邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

招标人按下列程序进行开标：

（1）投标人递交投标文件；

（2）主持人宣布投标文件递交截止时间已到，停止接收投标文件；

（3）介绍参加开标会的单位及人员；

（4）宣读开标纪律；

（5）设有标底、投标最高限价的，公布标底及投标最高限价；

（6）公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

评标办法前附表与本章正文内容相抵触的，以正文为准。

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照名称一致 |
|  |  |  | 签字、盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.7.3项、第11.2项及第八章“投标文件格式”对签字、盖章的要求 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价且不高于招标控制价 |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质要求 | 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质 |
|  |  |  | 安全生产许可证 | 投标人须具备有效的安全生产许可证 |
|  |  |  | 财务要求 | 投标人在近年（2018年至今）财产没有处于被接管、冻结，破产状态 |
|  |  |  | 业绩要求 | 投标人在近年（2018年至今，以合同签订时间为准）至少承担过1项建筑装修装饰工程施工（不限规模、不限合同价）业绩 |
|  |  |  | 信誉要求 | （1）投标人不存在下列情形之一：①处于被责令停业，投标资格被暂停或取消状态；②近年（2018年至今）有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题 （2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单 （3）在“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单 |
|  |  |  | 项目负责人任职资格 | 项目经理（项目负责人）须具备建筑工程专业二级（含）以上建造师资格，具备有效的B类安全生产考核合格证书，且未担任其它在建项目建设工程的项目经理 |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合招标文件要求 |
|  |  |  | 工期 | 符合招标文件要求 |
|  |  |  | 工程质量 | 符合国家验收标准 |
|  |  |  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起计算30天 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  |  | 已标价工程量清单 | 符合招标文件“工程量清单”给出的编制说明、子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量等内容 |
|  |  |  | 技术标准和要求 | 符合招标文件“技术标准和要求”的规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 1、不存在招标文件中规定的否决投标情形； 2、不存在其他违反招标文件实质性条款的情形 |
| 条款号 |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成(总分100分) | 施工组织设计：40分 项目管理机构：7分 投标报价：40分 其他评分因素：13分 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算方法如下： （1）当有效投标人数量≤7家时，计算所有有效投标人投标报价的算术平均值； （2）当有效投标人数量>7家时，去掉1个最高和1个最低的有效投标人投标报价后，再计算其余有效投标人投标报价的算术平均值。 注：有效投标人是指通过初步评审和未被评标委员会否决其投标的投标人。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（有效投标人的投标报价 - 评标基准价）/评标基准价 |
| 2.2.4(1) | 施工组织设计（40分） |  | 内容完整性和编制水平（6分） | 根据投标文件的内容完整、科学有效性、有针对性及编制水平情况得0-6分 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施（6分） | 根据施工方案的合理性，技术措施对工程质量、工期和施工安全保障的针对性情况得0-6分 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施（6分） | 根据质量管理体系与措施的合理、有效、有针对性情况得0-6分 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施（6分） | 根据安全管理体系与措施的合理、可靠、有效性情况得0-6分 |
|  |  |  | 环境保护管理体系与措施（6分） | 根据环境保护管理体系与措施的合理、可靠、有效性情况得0-6分 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施（6分） | 根据工程进度计划与措施的合理、可靠、有效性情况得0-6分 |
|  |  |  | 资源配备计划（4分） | 根据承诺投入的劳动力与施工设备数量、种类的全面、合理、有效性情况得0-4分 |
| 2.2.4(2) | 项目管理机构（7分） |  | 项目负责人任职资格（4分） | 从事项目经理工作5年（含）以上得4分，5年以下不得分（以建造师注册证书发证之日起计） |
|  |  |  | 技术负责人任职资格（2分） | 具备高级工程师职称得3分 |
| 2.2.4(3) | 投标报价（40分） |  | （1）当P=0时，投标人的投标报价得分为40分； （2）当P＜0时，偏差率每有-1%减0.5分，从40分减起，减完为止； （3）当P＞0时，偏差率每有+1%减1分，从40分减起，减完为止。（注：四舍五入，保留两位小数） |  |
| 2.2.4(4) | 其他评分因素（13分） |  | 企业获奖（4分） | 近年（2018年至今）获得地市级及以上建设行政主管部门或行业协会颁发的质量类奖项得2分；获得地市级及以上建设行政主管部门或行业协会颁发的安全类奖项得2分 |
|  |  |  | 企业资信（3分） | （1）获得质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境保护管理体系认证三证得1分，缺项不得分 （2）获得AAA级信用证书得1分 （3）获得工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”资格得3分 |
|  |  |  | 企业业绩（6分） | 近年（2018年至今，以合同签订日期为准）承担过的类似业绩在满足评标办法资格评审标准中“业绩要求”的基础上，每增加1项得2分，最高得6分 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会首先对所有投标人及投标文件进行初步评审。初步评审合格后，评标委员会对有效投标人进行详细评审。各投标人的综合得分为技术部分得分和商务部分得分之和，当评标委员会组成人数大于等于7人时，最终综合得分为去掉一个最高得分和一个最低得分之后的算术平均值（得分四舍五入，保留两位小数）。评标委员会按照最终综合得分由高至低顺序推荐中标候选人。当有效投标人综合得分相同时，则优先推荐投标报价低者为中标候选人；当有效投标人报价相同时，则优先推荐资质等级高者为中标候选人；当资质等级也相同时，则优先推荐营业执照中注册资金高者为中标候选人；当以上四者都相同时，则由评标委员会现场投票决定，票数较多者优先推荐为中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会由招标人依法组建。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会成员应签署《评标委员会诚信承诺书》，遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。

3.1.2 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据，所提供的信息和数据不得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的实质内容。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5项规定的有关证明材料原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标的处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，对其作否决投标的处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3 详细评审

3.3.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标人业绩及资信计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分D；

3.3.2 评分分值（包括所有计算过程）计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，对其做否决投标的处理。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照投标报价得分由高至低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                        。

2.投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：                        。

2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：                        。

2.6 投标人投标报价的编制应符合下列要求，否则评标委员会将否决其投标。

（1）必须包含编制说明、扉页、使用表格，且应符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）16.0.4条款的规定。

（2）措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

（3）规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

（4）投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。

（5）投标报价不得低于工程成本或者高于招标控制价。

（6）暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写。

（7）材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计人综合单价。

（8）专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写。

（9）计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。

（10）招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，可视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。当竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

（11）投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

（12）甲供材料单价应计入相应项目的综合单价中。

3. 其他说明

4. 工程量清单

详见本招标文件的附件：工程量清单。

# 第五章 图  纸

本次招标不提供图纸。

# 第六章 技术标准和要求

1、工程概况

港园区凤凰城机场公寓房间改造。

2、工程建设标准

根据设计文件要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准的要求。在施工过程中，如国家有新法规规范颁布，应以新颁布的法规规范为准。工程技术规范、标准由投标人自行获取。

# 第七章 投标文件格式

## 封  面

（项目名称）

（项目编号：               ）

投 标 文 件

投标人：                                (盖章)

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年        月        日

## 目  录

第一部分：商务部分

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、项目管理机构

六、资格审查资料

七、其他材料

第二部分：技术部分

施工组织设计

## 第一部分：商务部分

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价，工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。

2．我方承诺在招标文件规定的60日投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知” 第1.4.3、1.4.4、1.4.5、1.4.6项规定的任何一种情形。

5．                                       （其他补充说明）。

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年       月       日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟派项目负责人 （项目经理） | 姓名： 专业： 等级： 职称： |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 24个月 |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  |  |
| 5 | 逾期竣工违约金 |  |  |
| 6 | 逾期竣工违约金最高限额 |  |  |
| 7 | 质量标准 |  |  |
| 8 | 质量保证金扣留百分比 | 3%的工程款 |  |
| …… | …… |  |  |

投标人：                                （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年       月       日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：        性别：        年龄：        职务：

身份证号码：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                           （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年       月       日

## 二、授权委托书

本人        （姓名）系                            （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：                        （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年       月       日

## 三、投标保证金

此页后附投标保证金汇款凭证复印件及投标人基本账户开户许可证复印件。

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于                    （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加                    （项目名称）的投标，                    （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）                  。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：         （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

## 四、已标价工程量清单

## 五、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

### （二）项目经理简历表

填表说明：“项目经理简历表”应附项目经理资格证书等复印件。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

### （三）其他主要项目管理人员简历表

填表说明：“其他主要项目管理人员简历表”应附其他岗位人员执业证书、职称证书等复印件。

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

## 六、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 技术负责人 | 姓 名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表后附企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等复印件，以及招标文件载明的其他证明材料。

### （二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 合同签订日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号，后附合同复印件。

### （四）正在施工和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 签约合同价 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号，后附合同复印件。

### （五）近年获奖资信情况表

| 奖项资信名称 |  |
| --- | --- |
| 颁发机构 |  |
| 颁发日期 |  |
| 备注 |  |

注：每张表格只填写一项，并标明序号，后附获奖资信证书复印件。

### （六）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 近年（2018年至今）发生的诉讼及仲裁应在此处说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体要求见投标须知。如没有就直接填写‘无’。 |  |
| --- | --- |
| 诉讼及仲裁说明 | 备注 |

## 七、其他材料

1．招标文件要求提供的其他材料。

2．投标人认为需提供的其他材料。

3．投标单位须提供有效的《信誉承诺书》（格式见附件1）、《农民工工资保障金的交纳与使用承诺书》（格式见附件2）

附件1

信誉承诺书

致：                        （招标人名称）

我方在此声明

1、我单位                 （单位名称）拟派往               （项目名称）的项目经理          （项目经理姓名）未担任其他在建项目建设工程的项目经理。

2、我单位不存在下列情形之一：

（1）近年（      年至今）财产没有处于被接管、冻结，破产状态；

（2）处于被责令停业，投标资格被暂停或取消状态；

（3）近年（      年至今）有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

3、我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

①中标后，无正当理由放弃中标资格；

②中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

③在签订合同时，向招标人提出附加条件；

④不按照招标文件要求提交履约保证金；

⑤要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

⑥要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

⑦法律法规和招标文件规定的其他情形。

我方保证上述信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年       月       日

信誉承诺书后附投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）及“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）网页查询结果截图。

## 第二部分：技术部分

## 施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  进度计划

### 附表一：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

招标文件附件：工程量清单

详见附件