鄂尔多斯伊金霍洛国际     机场有限公司

项目名称：鄂尔多斯机场货运营业室库房改造项目

项目编号：WX/JCGS-21-01-N

2021年 5 月 19 日

目录

第一章、招标公告	3

一、项目概况	3

二、承包方的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	6

第三章、承包方须知	18

一、施工方资格要求	18

二、响应文件的构成	18

三、评标与中标	18

第四章、响应文件格式与要求	19

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、招标公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用招标的方式进行鄂尔多斯机场货运营业室库房改造项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场货运营业室库房改造项目

（二）项目编号：WX/JCGS-21-01-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

具体施工内容详见清单。

## 二、承包方的资格要求

（一）在“国家企业信用信息公示系”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单，投标文件中附网页查询结果截图，在评标过程中招标人将在上述网站对投标人进行核实，核实投标人被列入失信被执行人名单的，评标委员会将否决其投标

（二）投标人在近年（2018年至今）财产没有处于被接管、冻结，破产状态（提供加盖企业公章的信誉承诺书，新注册企业提供从公司成立年度至今的信誉承诺书)

（三）承包单位必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照。（提供营业执照复印件并加盖公章）

（四）资质要求：投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包三级（含）或房屋建筑工程施工三级（含）以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

三、踏勘现场

施工单位自愿组织现场踏勘

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

（四）获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的承包商可于2021 年 5 月 27 日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年5 月 26 日下午6:00  递交响应文件截止（评标）时间：2021年 5月 27 日上午9:30  。

## 六、联系方式

联 系 人：苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

第二章、施工内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：20日历天

（三）工程控制价：309036元

（五）工程施工质量标准：标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

（七）付款方式：按实际最终结算支付工程款。无预付款，工程验收合格并经甲方审计结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的97%，剩余3%作为质保金，质保期为12个月。

## 二、施工内容及要求:

| 货运营业室库房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 厕所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03B001 |  |  | 可移动卫生间 |  |  |  | 尺寸1200*1500*3000，金属雕花板循环水冲式，可移动卫生间，墙体采用保温板，成品包含安装运输费 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031004006001 |  |  | 大便器 |  |  |  | 更换蹲便器（智能冲水） |  |  |  |  | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031004007001 |  |  | 小便器 |  |  |  | 小便池（智能冲水） |  |  |  |  | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031004003001 |  |  | 洗手池 |  |  |  | 柱式洗手池 |  |  |  |  | 组 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 道闸系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030507016002 |  |  | 停车场管理设备 |  |  |  | 1.名称:整套停车场管理系统（百胜） 2.规格:小精灵车牌识别*2（含摄像头，显示器，补光灯等），12m道闸*1，防砸雷达*1，车辆检测器*1，车辆检测器专用线圈*1, |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 040205019001 |  |  | 减速垄 |  |  |  | 减速垄 |  |  |  |  | m |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030507017001 |  |  | 安全防范分系统调试 |  |  |  | 安全防范分系统调试 |  |  |  |  | 系统 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙面粉刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011406001001 |  |  | 抹灰面油漆 |  |  |  | 1.清理旧墙面 2.底层涂腻子两遍 3.面层喷乳胶漆两遍 |  |  |  |  | m2 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 暖气新增 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 031005003001 |  |  | 其他成品散热器 |  |  |  | 挂墙式铜铝复合，壁厚≥1.5mm，规格60x75，高度0.6米，一组20片 |  |  |  |  | 组 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 货运指引牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011507001015 |  |  | 减速慢行 |  |  |  | 1.铝制，贴反光膜 2.尺寸700*700mm |  |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011507001017 |  |  | 禁止拍照 |  |  |  | 1.铝制，贴反光膜 2.尺寸700*700mm |  |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011507001016 |  |  | 货运库区方向指 |  |  |  | 1.铝制，贴反光膜 |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 示牌 |  |  |  | 2.尺寸1000*1200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标志标识设立 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011507001002 |  |  | 标识标牌——办公室 |  |  |  | 1.胶粘水晶PVC版 2.规格：30*13cm |  |  |  |  | 块 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011507001003 |  |  | 标识标牌——禁止吸烟 |  |  |  | 1.胶粘水晶PVC版 2.规格：30*13cm |  |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011507001004 |  |  | 标识标牌——禁止吸烟 |  |  |  | 1.胶粘水晶PVC版 2.规格：70*70cm |  |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011507001005 |  |  | 标识标牌——禁止烟火 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：70*70cm |  |  |  |  | 块 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011507001006 |  |  | 标识标牌——仓库重地 闲人免进 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：70*70cm |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011507001007 |  |  | 标识标牌——锂电池安全航空运输 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：100*80cm |  |  |  |  | 块 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011507001008 |  |  | 标识标牌——不相容危险品等 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：100*80cm |  |  |  |  | 块 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011507001009 |  |  | 标识标牌——隐含危险品 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：100*80cm |  |  |  |  | 块 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011507001010 |  |  | 标识标牌——危险品应急处理措施表 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：100*80cm |  |  |  |  | 块 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011507001011 |  |  | 标识标牌——应急联络电话 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：100*80cm |  |  |  |  | 块 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011507001012 |  |  | 标识标牌——危险品应急处置流程 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：20*30cm |  |  |  |  | 块 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011507001013 |  |  | 标识标牌——待检区 |  |  |  | 1.胶粘水晶PVC版 2.规格：50*25cm |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011507001014 |  |  | 标识标牌——危险性标签及操作标签 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：100*80cm |  |  |  |  | 块 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011507001019 |  |  | 标识标牌——营业时间指示牌 |  |  |  | 1.胶粘亚克力牌 2.规格：70*70cm |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011507001018 |  |  | 标识标牌——清库管理制度 货物称重复核制度 货运库房管理制度 货邮 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：46*68cm |  |  |  |  | 块 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 安全检查制度 仓库五防制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011507001020 |  |  | 标识标牌——出港库区 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：80*80cm |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011507001021 |  |  | 标识标牌——进港库区 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：80*80cm |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011507001022 |  |  | 标识标牌——公告栏 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：160*60cm |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011507001023 |  |  | 标识标牌——展板 |  |  |  | 1.优质KT板 2.规格：200*100cm |  |  |  |  | 块 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011508004001 |  |  | 标识标牌——活体动物存放区 |  |  |  | 1.铝质板 2.规格：100*80cm |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011508004002 |  |  | 标识标牌——活体动物存放区 |  |  |  | 1.铝质板 2.规格：100*80cm |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011508004003 |  |  | 标识标牌——储物间 |  |  |  | 1.铝质板 2.规格：100*80cm |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 货运休息室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011210006001 |  |  | 轻钢龙骨石膏板隔断 |  |  |  | 1.轻钢龙骨基层 2.双面石膏板 3.腻子两遍、乳胶漆两遍 |  |  |  |  | m2 |  | 10.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011501011001 |  |  | 双人布艺沙发 |  |  |  | 双人布艺沙发 |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 营业室装修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011501020001 |  |  | 木质柜台（下带双门柜） |  |  |  | 3cm大理石台面木质柜台高长宽尺寸：0.8*2.1*0.8m |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010902004001 |  |  | 锈钢排水房檐 |  |  |  | 锈钢排水房檐 |  |  |  |  | m |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 040205006001 |  |  | 标线 |  |  |  | 划车位尺寸14个（8*6大车车位2个，5*3小车车位12个）10公分 |  |  |  |  | m |  | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011501008001 |  |  | 木质柜子 |  |  |  | 木质柜子0.8*2*0.4m（双开门） |  |  |  |  | 个 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011501015001 |  |  | 违禁物品展示柜 |  |  |  | 铝合金违禁物品展示柜 0.4*0.4*1.8m |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 030412001001 |  |  | 吸顶灯 |  |  |  | LED面板灯600*1200 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030404036001 |  |  | 门铃 |  |  |  | 无线门铃，声音响亮，信号可穿墙 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  | 库内功能区域增设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 010607004001 |  |  | 金属网栏 |  |  |  | 铁网高3米（白色围网），铁网与室内钢柱焊接 |  |  |  |  | m2 |  | 74.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地坪固化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 011101005001 |  |  | 地坪固化 |  |  |  | 1.分别用50#、150#、300#、500#、 1000#、2000#树脂磨片研磨剔除破损面 2.力石伯乐混凝土密封钢化剂 3.裂缝、坑洞、边角破损修补 |  |  |  |  | m2 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 自流坪楼地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 011101005002 |  |  | 自流坪楼地面 |  |  |  | 1.素地处理 2.渗透型底涂 3.环氧树脂中涂层 4.环氧树脂批涂层 5.环氧树脂面涂层 6.超耐磨罩面层 |  |  |  |  | m2 |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 围挡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011503001001 |  |  | 金属扶手、栏杆、栏板 |  |  |  | 1.围挡仿真草坪（长12.5米，高1.8米+0.3米反光防撞条） 2.喷塑桥架固定地面原有电缆（80m*0.45m，不锈钢镀锌线槽） 3.原有围界上铺挂铁皮，外侧铺挂仿真草坪 |  |  |  |  | m2 |  | 26.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011701003001 |  |  | 里脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) |  |  | 金额(元) |  |  | 调整费率(%) |  |  |  | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 |  | 011707001 |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 011707001001 |  |  | 安全文明施工与环境保护费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 011707001002 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011707005001 |  |  | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011707007001 |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 01B001 |  |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011707004001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 金额(元) |  |  |  | 结算金额(元) |  |  | 备注 |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 2.2 |  | 材料暂估价 |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 |  | 材料检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工程变更及现场签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 提前竣工（赶工补偿） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 停窝工损失费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |  |  |
| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  |  | 备注 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |  |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 暂估(元) |  |  |  |  |  | 确认(元) |  |  |  |  |  |  | 差额±(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估 |  |  | 确认 |  | 单价 |  |  | 合价 |  |  | 单价 |  |  |  | 合价 |  |  | 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |  | 工程内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估金额（元） |  |  |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 差额±(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 国内库房冷库 |  |  |  |  | 15平米，温度可调节，利旧旧国内冷冻库设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 暂定数量 |  |  |  | 实际数量 |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价(元) |  |  |  |  |  |  |  | 合价(元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  |  |  |  |  | 实际 |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率(%) |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) |  |  | 养老失业保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) |  |  | 基本医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) |  |  | 工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) |  |  | 生育保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 水利建设基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要材料和工程设备选用表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：货运营业室库房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 材料设备名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 市场价 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |  | 品牌 |  |  |  |  |  | 厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 1 |  | 铜合页50 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 石材饰面板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 聚酯采光板 |  |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | δ1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 标识标牌1000*800mm |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优质KT板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 苯丙清漆 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 苯丙乳胶漆内墙用 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 成品腻子粉 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 环氧渗透底漆 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 环氧自流平面漆 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 固化剂 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 环氧渗透底漆固化剂 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紫荆花 |  |  |  |  |  | 紫荆花呼市销售中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 环氧自流平面漆固化剂 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 紫荆花 |  |  |  |  |  | 紫荆花呼市销售中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 氯化橡胶稀释剂 |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 埋入式感应控制器 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 停车场管理设备 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 可移动卫生间 |  |  |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 双人布艺沙发 |  |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 铜铝复合散热器 |  |  |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 电缆桥架 |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三章、承包方须知

## 响应文件的构成

承包方编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、工程量清单（价格及税费等）

4、项目质量保证承诺

5、承包方须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）承包方认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论承包方是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与承包商进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

1）、价格权重70%

最低报价作为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×70%×100。

- 、商务及技术权重30%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯机场货运营业室库房改造项目 项目编号：WX/JCGS-21-01-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 项目管理机构（10分） | 1.项目负责人任职资格（5分）从事项目经理工作5年（含）以上得5分，5年以下不得分（以建造师注册证书发证之日起计） 2.技术负责人任职资格（5分），具备高级工程师职称得5分。 |
| 安全文明施工质量保证措施及承诺（10） | - 根据实际情况制定安全文明施工质量保证计划全面周到、完整。关键地点、工序、环节控制保证措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高（5-10分） - 根据实际情况制定安全文明施工质量保证计划比较周到、比较完整。关键地点、工序、环节控制保证措施比较得力，承诺安全文明施工标准。（0-5） - 据实际情况制定安全文明施工质量保证计划不周到、不完整。关键地点、工序、环节控制保证措施不得力，不承诺安全文明施工。不得分 |
| 工程进度计划与措施（10） | - 工程进度安排及措施科学合理，安全满足项目进度要求，（5-10分） - 工程进度安排及措施基本满足项目进度要求（0-5分） - 3.工程进度安排及措施可行性较差，不满足项目进度要求，不得分。 |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

招标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、工程量清单………………………………………………（ ）

四、项目质量承诺…………………………………………（ ）

五、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

承包商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

承包商开户银行：                  账号/行号：

承包商法人签字：

承包商法人授权代表签字：

承包商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

承包名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日