鄂尔多斯伊金霍洛国际

机场有限公司

项目名称： 鄂尔多斯机场车库改扩建项目新建特种车库监理单位选定项目

项目编号：GCCG/JCGS-08-N

2021年 6月7日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、服务内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、服务内容及要求	6

第三章、服务单位须知	18

一、服务单位资格要求	18

二、响应文件的构成	14

三、评标与中标	15

第四章、响应文件格式与要求	16

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场车库改扩建项目新建特种车库监理单位选定项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场车库改扩建项目新建特种车库监理单位选定项目。

（二）项目编号：GCCG/JCGS-21-08-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）工程概况：新建特种车库工程2956.10平方米；旧车库改造工程1410.14平方米；道路、硬化、绿化、管线等配套工程。

（五）监理服务内容：监理服务内容：质量控制、进度控制、安全文明管理、组织与协调及招标文件要求的其他内容。配合委托人监督监理范围内施工方劳务费的发放，并保证其真实性、合理性。具体监管的范围和内容以委托人要求为准。

（六）资金来源：企业自筹

## 二、服务单位的资格要求

1.资质要求：投标人须具备建设行政主管部门颁发的[房屋建筑工程监理乙级资质]（含）以上监理资质须附上述原件扫描件，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

2.项目负责人要求：项目总监理工程师（项目负责人）须具备[房屋建筑工程专业]高级工程师证书及全国注册工程监理师证，且在有效期内；上述人员必须在本单位工作，年龄不得超过65周岁，以投标人所属社保机构出具的自2020年至今连续6个月（含）以上（新入职人员要求提供入职至投标截止日前）的社保缴费证明（加盖缴费证明专用章）或其他能够证明参加社保的有效证明材料为准；退休人员只需提供聘用劳动合同及退休证明

3.信誉要求：（1）投标人不存在下列情形之一：①处于被责令停业，投标资格被暂停或取消状态；②近年（2017年至今）有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题（提供加盖企业公章的信誉承诺书，新注册企业提供从公司成立年度至今的信誉承诺书，格式详见投标文件格式附件1）。

（2）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单，投标文件中附网页查询结果截图,在评标过程中招标人将在上述网站对投标人进行核实，核实投标人被列入失信被执行人名单的，评标委员会将否决其投标。

（3）在“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单，投标文件中附网页查询结果截图,在评标过程中招标人将在上述网站对投标人进行核实，核实投标人被列入失信被执行人名单的，评标委员会将否决其投标。

4.财务要求：投标人在近年（2018年至今）财产没有处于被接管、冻结，破产状态（提供加盖企业公章的信誉承诺书，新注册企业提供从公司成立年度至今的信誉承诺书）。

## 三、踏勘现场

服务单位自行组织现场踏勘：

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在服务投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2021年 6月 16 日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2021年 6月21 日下午6:00  递交响应文件截止（评标）时间：2021年 6 月 22 日上午9:30   。

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

第二章、服务内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）项目要求：符合国家验收标准。

（三）服务周期：120日历天

（四）控制价： 费率为1.75%

二、付款方式：正常工作酬金的支付：按实际工程进度分期支付，支付比例同施工进度款支付保持一致，每月按已审核确定的已完工程量的70%向监理人支付工程进度款的监理费，工程竣工验收合格后，待跟踪审计完成结算付至施工结算价款监理费的90%，最终审计完成结算后付至监理费结算价的97%，剩余3%待施工质保期满无任何质量问题后一次性付清（不计利息）。

第三章、服务单位须知

## 响应文件的构成

投标单位服务的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目质量保证承诺

5、服务单位近3年(2018年至今）类似项目的相关业绩证明（合同原件）

6、服务单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件。以上复印件全部加盖公章）。

（2）服务单位认为需提供的相关证明文件及资料。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与服务单位进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

评标原则：

1）、价格权重60%

投标报价得分=（投标报价÷评标基准价）×60%×100。标报价每高于基准价1分，投标报价减2分。投标报价每低于基准价1分，投标报价减1分。（1）当有效投标人数量≤7家时，所有有效投标人的算数平均值作为评标基准价。（2）当有效投标人数量＞7家时，去掉1个最高和1个最低的有效投标人投标报价后，其余有效投标人投标报价的算数平均值作为评标基准价。

- 、商务及技术权重40%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯机场车库改扩建项目新建特种车库监理单位选定项目 项目编号：GCCG/JCGS-21-08-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 投标人资信（10分） | - 投标人业绩（4分）：投标人在近年（2018年至今，以合同签订时间为准）承担类似业绩，类似业绩是指：类似房屋建筑工程（不限规模、不限合同价）监理业绩每增加一项类似业绩得1分，最多得4分（投标文件须附合同复印件或中标通知书复印件加盖公章） - 投标人资信（6分）（1）取得质量管理体系认证得2分 - （2）取得职业健康安全管理体系认证得1分 - （3）取得环境管理体系认证得1分 - （4）取得AAA认证得1分 - (5)取得职业健康安全管理体系1分 - 投标文件须附上述证件复印件加盖公章 |
| - 监理大纲（20分） | - 安全控制措施（5分）：安全控制措施合理、可靠、有效，根据编制情况程度得:4-5分 - 进度控制措施（5分）：进度控制措施合理、可靠、有效，根据编制情况程度得4-5分 - 质量控制措施（5分）：质量控制措施全面、有效、有针对性，根据编制情况程度得4-5分 - 基础分（3分）：投标文件中有实质性响应招标文件的监理大纲，得:3分 - 项目难点、关键问题控制措施（2分）：项目难点、关键问题控制措施全面、有效、有针对性，根据编制情况程度得:1-2分 |
| 项目管理机构(10分） | - 总监理工程师任职资格（6分） - （1）从事总监理工程师工作5年（含）以上得3分，5年以下不得分（以监理工程师注册证书发证之日起计，投标文件须附上述证件复印件） - （2）具备高级工程师职称得3分（以职称证书为准，投标文件须附上述证件复印件） - 专业监理工程师资格（4分） - 专业监理工程师（可包含建筑和安装）具备省、自治区、直辖市（含）以上监理工程师执业资格，每有一项得1分，每专业只计取1次，最高得4分（以监理工程师执业资格证书为准，投标文件须附上述证件复印件 |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

服务单位名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

服务单位开户银行：                  账号/行号：

服务单位法人签字：

服务单位商法人授权代表签字：

承包商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

承包名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

承包商名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材料（格式自定）