项目名称：“干支通、全网联”方案编制项目

项目编号：CG/JCGS-21-001-W

2021年8月12日

目 录

一、单一来源公告	2

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	5

（一）、项目基本情况	5

（二）、项目内容	5

（三）、项目要求	5

三、供应商须知	7

（一）、供应商资格要求	7

（二）、响应文件应包括	7

（三）、评标与中标	7

四、响应文件格式与要求	10

# 一、单一来源公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用单一来源的方式选择机场“干支通、全网联”方案编制单位，现邀请中国民航科学技术研究院参与此次招标活动。

（一）、项目概况

- 项目名称：“干支通、全网联”方案编制项目

- 项目编号：CG/JCGS-21-001-W

- 采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 控制价：19万元整

- 资金来源：企业自筹

- 服务内容：编制以国产民机为主构建“干支通，全网联”航空运输服务网络区域性枢纽试点方案，并报送民航局。

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2021年8月20日起登录鄂尔多斯机场管理集团网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息、联系人、联系电话并上传公司营业执照。报名截止时间：2021年8月29日下午17:00。

请报名供应商将投标文件于2021年8月29日下午17:00前邮寄至我处，过时不候。

视频开标时间（投标文件截至接受时间）: 2021年8月30日上午10:00

（四）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：jtgf2020@ 163.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗机场综合办公楼208招标室

# 二、采购人需求

（一）、项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 服务期：不超过2个月。

- 控制价：19万元整。

- 项目标准：经我公司内部审核后报民航局审批通过，方为验收合格。

- 付款方式：本项目合同签订后，中标单位立即开展方案编写工作，待我公司内部审核通过支付50%费用，剩余50%在报民航局审批通过后支付。本次采购无预付款。

（二）、项目内容：

| 序号 | 模块 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施背景 | 中西部地区受地形地貌、经济、人口及消费能力限制，对支线航空的需求将长期持续。 |
| 2 | 必要性和可行性分析 | 进行项目实施的必要性及可行性分析。 |
| 3 | 总体要求 | 坚持国产民机运营主导原则；坚持稳步推进由线到面原则；坚持以人为本高效便捷原则；坚持统筹牵引多措并举原则。 |
| 4 | 试点计划 | 定点试行期（2021年9月-2022年10月）、综合提升期（2022年11月-2025年10月）。 |
| 5 | 保障措施 | 由民航局统筹协调、指导，试点单位协同各航空公司和各干支通机场具体负责实施。 |
| 6 | 效益分析 | 重点分析社会效益、经济效益、产业效益 |

（三）、项目要求

1.服务内容：编制《以国产民机为主构建“干支通，全网联”航空运输服务网络区域性枢纽试点方案》，具体要求及内容不限于上表，可根据我公司情况增加或细化方案内容。

2.方案定稿后投标人配合我公司报民航局审批，审批通过后配合我公司向鄂尔多斯市政府作专题汇报。

三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）、响应文件应包括

1.提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2.方案报价表，详细方案。

3.公司对公账号。

4.售后服务承诺：含售后服务、服务响应及解决问题时限等。

5.业绩证明（近3年同类业绩证明，提供合同复印件，价格及公章需清晰可见）。

6.其他佐证材料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。法定代表人或经其授权的代表需核对身份证。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团有限公司采购管理部门组织成立单一来源小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对单一来源文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照单一来源文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.报价

本次报价要求为一次性报价，报价应为贵公司能够给予的最低价格。报价超过预算控制价的视为无效报价文件。采购小组对投标文件响应情况、报价金额、执行能力等方面进行全面比较与评价，我公司采购小组将依据合理低价法原则进行评审。

评标

采购小组会针对以下内容进行评标：

a、对采购文件的响应情况

b、价格

c、供货时间

d、供应商履行合同的能力

e、承诺的售后服务

f、其他投资管理委员会认为必须考虑的因素

中标

（1）在满足单一来源文件全部内容的基础上，采购小组综合考虑投标人资质、报价情况进行评估，按照合理最低投标价法原则，即能够满足招标文件的各项要求，投标价格最低的投标即可作为中选投标。若最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，单一来源活动终止。

（2）在评标结束后，按照采购小组推荐的成交候选人，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，采购小组可以取消该供应商的中标资格。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站和微信公众号上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

单一来源响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1.企业资质文件。

2.法定代表人授权委托书

3.投标报价表

4.详细方案、服务承诺

5.企业介绍

6.业绩证明材料

1.企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2.法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3.投标报价表

| 项目名称 | 要求 | 总价（元） | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制“干支通、全网联”方案 | 见下文 |  |  |  |
| 备注：总价包含税费、差旅等一切费用。 |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4.详细方案、服务承诺

5.企业介绍

6.业绩证明材料